PLANIFICACIÓN COMPLETA FASE 2 - PROYECTO CASILDA

DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

# ANÁLISIS DEL DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS

## Análisis General

El proyecto Casilda Fase 2 representa una evolución significativa del sistema de atención a víctimas de violencia, con énfasis en:

- Mejora de la experiencia de usuario (navegación, home, perfil)

- Automatización de procesos (notificaciones, consentimientos)

- Nuevos submódulos especializados (APH y Psicología Línea Alma)

- Integración y homologación de procesos entre áreas

## Requerimientos Funcionales Identificados

Interfaz de Usuario (Frontend)

| ID | Requerimiento | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| UI-01 | Home Principal Usuario | Construcción de pantalla principal para usuarios no funcionarios | Alta |
| UI-02 | Reporte de Caso Autodiligenciable | Formulario después del login para reportar casos | Alta |
| UI-03 | Botón "Volver al Inicio" | Habilitar en todas las pestañas del sistema | Alta |
| UI-04 | Consulta de Caso en Perfil | Integrar consulta de casos dentro del perfil autenticado | Alta |

Tramo Equipo de Atención

| ID | Requerimiento | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| EA-04 | Notificaciones por Correo | Automatización para usuario y funcionarios | Alta |
| EA-05 | Consentimiento Informado | Cargue en momento de acuerdos | Alta |
| EA-06 | Términos y Condiciones | Aceptación para política de datos | Alta |

Tramo Línea Alma - Submódulo APH

| ID | Requerimiento | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-APH-01 | Atención de primera respuesta | Alta |
| RF-APH-02 | Creación de casos con identificador único | Alta |
| RF-APH-03 | Bandeja "Entrada pendientes ingreso por remisión" | Media |
| RF-APH-04 | Registro de triage y nota de valoración | Alta |
| RF-APH-05 | Derivación a actores internos | Alta |
| RF-APH-06 | Activación de rutas externas | Alta |
| RF-APH-07 | Seguimiento a activación de rutas externas | Media |
| RF-APH-08 | Derivación a Psicología | Alta |
| RF-APH-09 | Cierre simple de caso | Media |
| RF-APH-10 | Atención contención post-cierre | Alta |
| RF-APH-11 | Derivación a contención post-cierre | Alta |

Tramo Línea Alma - Submódulo Psicología

| ID | Requerimiento | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-PSI-01 | Bandeja "Pendiente seguimiento psicología" | Alta |
| RF-PSI-02 | Registro de intentos de contacto | Alta |
| RF-PSI-03 | Registro primer contacto efectivo | Alta |
| RF-PSI-04 | Registro Consentimiento informado | Alta |
| RF-PSI-05 | Registro valoración de riesgo | Alta |
| RF-PSI-06 | Registro datos del presunto agresor | Media |
| RF-PSI-07 | Derivación actores/rutas internas | Alta |
| RF-PSI-08 | Activación de rutas externas | Alta |
| RF-PSI-09 | Registro de Seguimientos | Alta |
| RF-PSI-10 | Registro atención contención post-cierre | Media |
| RF-PSI-11 | Registro cierre del caso | Alta |
| RF-PSI-12 | Generación de copia en PDF de la atención | Alta |

Requerimientos Transversales

| ID | Requerimiento | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| LA-09 | Implementar Guardar en Línea Alma | Alta |
| LA-10 | Cambiar etiqueta Remisiones por Acuerdos y Remisiones | Media |
| LA-11 | Homologar variables (etiquetas) entre Línea Alma y Equipo de Atención | Alta |

## Requerimientos No Funcionales

| ID | Requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Usabilidad | Interfaz intuitiva con navegación clara |
| RNF-02 | Seguridad | Autenticación robusta, control de acceso por roles |
| RNF-03 | Rendimiento | Tiempos de respuesta < 3 segundos |
| RNF-04 | Disponibilidad | 99.5% de uptime en horario laboral |
| RNF-05 | Escalabilidad | Soporte para crecimiento de usuarios y casos |
| RNF-06 | Trazabilidad | Auditoría completa de todas las acciones |
| RNF-07 | Integridad de datos | Validaciones y consistencia en BD |
| RNF-08 | Accesibilidad | Cumplimiento WCAG 2.1 nivel AA |

## Actores del Sistema

| Actor | Rol | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Usuario No Funcionario | Ciudadano | Reportar casos, consultar estado, gestionar perfil |
| Funcionario APH | Atención primaria | Registrar atenciones, triage, derivaciones |
| Psicólogo Línea Alma | Atención psicológica | Seguimientos, valoraciones, cierre de casos |
| Equipo de Atención | Gestión de casos | Remisiones, acuerdos, seguimiento |
| Administrador | Gestión del sistema | Configuración, usuarios, reportes |
| Dupla | Apoyo psicosocial | Derivaciones internas |

## Procesos de Negocio Identificados

Proceso 1: Reporte y Gestión de Casos

- Usuario se autentica → Home → Reportar caso

- Diligencia formulario → Generación de CasoID

- Asignación a APH → Triage → Derivación según nivel de riesgo

Proceso 2: Atención APH

- Recepción de caso (directo o remisión)

- Registro de atención primera respuesta

- Triage y nota de valoración

- Derivación (interna o externa)

- Seguimiento de rutas externas

- Derivación a Psicología o cierre

Proceso 3: Atención Psicología Línea Alma

- Recepción de casos derivados desde APH

- Intentos de contacto (hasta 9)

- Primer contacto efectivo → Caracterización

- Seguimientos (mínimo 3, máximo variable)

- Valoración de riesgo

- Derivaciones internas/externas

- Cierre o contención post-cierre

Proceso 4: Notificaciones y Consentimientos

- Automatización de correos (nuevo caso, recordatorios)

- Registro de consentimiento informado

- Aceptación de términos y condiciones

## Riesgos Identificados

| ID | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Equipo nuevo sin conocimiento de Fase 1 | Alto | Alta | Capacitación programada, documentación detallada |
| R-02 | Complejidad en lógica de seguimientos (más de 3) | Alto | Media | Análisis profundo con usuarios |
| R-03 | Integración entre submódulos APH y Psicología | Alto | Media | Definición clara de APIs y estados |
| R-04 | Cambios en alcance por normatividad | Medio | Media | Reuniones periódicas con stakeholders |
| R-05 | Rendimiento en consultas complejas | Medio | Baja | Optimización de BD, índices |
| R-06 | Curva de aprendizaje de herramientas | Medio | Alta | Pair programming, documentación |
| R-07 | Dependencia de servicios externos (correo) | Bajo | Baja | Implementar colas y reintentos |

# ARQUITECTURA FUNCIONAL

## Arquitectura de Alto Nivel

## Componentes Detallados

Frontend

- Framework: React 18+ con TypeScript

- State Management: Redux Toolkit / Zustand

- UI Library: Material-UI / Ant Design

- Routing: React Router v6

- Formularios: React Hook Form + Zod

- HTTP Client: Axios con interceptors

- Testing: Jest + React Testing Library

Backend

- Framework: Spring Boot / Node.js (NestJS)

- Arquitectura: Hexagonal / Clean Architecture

- ORM: Hibernate / Prisma / TypeORM

- Seguridad: Spring Security / JWT

- Documentación: OpenAPI 3.0 (Swagger)

- Testing: JUnit / Jest + Supertest

Base de Datos

- Sistema: PostgreSQL 15+

- Estrategia: Modelo relacional normalizado (3FN)

- Particionamiento: Por fecha (casos, atenciones)

- Índices: Optimizados para consultas frecuentes

- Backup: Automático diario + PITR

Integraciones

- Correo: SMTP (SendGrid / AWS SES)

- Almacenamiento: S3 / MinIO para PDFs

- Logging: ELK Stack / CloudWatch

- Monitoreo: Prometheus + Grafana

## Seguridad y Autenticación

# MODELAMIENTO DE BASE DE DATOS

## Modelo Conceptual (ER)

## Modelo Lógico (Tablas)

Tabla: USUARIO

| Campo | Tipo | Restricción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id_usuario | BIGSERIAL | PK | Identificador único |
| username | VARCHAR(50) | NOT NULL, UNIQUE | Nombre de usuario |
| email | VARCHAR(100) | NOT NULL, UNIQUE | Correo electrónico |
| password_hash | VARCHAR(255) | NOT NULL | Hash de contraseña |
| rol | VARCHAR(20) | NOT NULL | ADMIN, APH, PSICOLOGO, etc. |
| estado | VARCHAR(20) | NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVO' | ACTIVO, INACTIVO, BLOQUEADO |
| fecha_creacion | TIMESTAMP | NOT NULL, DEFAULT NOW() | Fecha de registro |
| ultimo_acceso | TIMESTAMP | Último login |  |
| intentos_fallidos | INT | DEFAULT 0 | Contador de intentos |

Tabla: PERSONA

| Campo | Tipo | Restricción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id_persona | BIGSERIAL | PK | Identificador único |
| tipo_identificacion | VARCHAR(20) | NOT NULL | CC, CE, TI, PASAPORTE |
| numero_identificacion | VARCHAR(20) | NOT NULL, UNIQUE | Número de documento |
| nombres | VARCHAR(100) | NOT NULL | Nombres completos |
| apellidos | VARCHAR(100) | NOT NULL | Apellidos completos |
| fecha_nacimiento | DATE | Fecha de nacimiento |  |
| genero | VARCHAR(20) | Género autopercibido |  |
| telefono_principal | VARCHAR(20) | Teléfono de contacto |  |
| telefono_secundario | VARCHAR(20) | Teléfono alternativo |  |
| correo_personal | VARCHAR(100) | Correo electrónico |  |
| direccion | VARCHAR(255) | Dirección de residencia |  |
| ciudad | VARCHAR(50) | Ciudad de residencia |  |
| estrato | INT | Estrato socioeconómico |  |
| ocupacion | VARCHAR(50) | Ocupación |  |
| estado_civil | VARCHAR(20) | Estado civil |  |
| fecha_registro | TIMESTAMP | NOT NULL, DEFAULT NOW() |  |

Tabla: CASO

| Campo | Tipo | Restricción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id_caso | BIGSERIAL | PK | Identificador único |
| numero_caso | VARCHAR(20) | NOT NULL, UNIQUE | Código único del caso |
| id_persona | BIGINT | FK → PERSONA | Persona asociada |
| id_usuario_creador | BIGINT | FK → USUARIO | Usuario que creó el caso |
| fecha_apertura | TIMESTAMP | NOT NULL, DEFAULT NOW() | Fecha de apertura |
| estado | VARCHAR(30) | NOT NULL | ABIERTO, ACTIVO, EN_CIERRE, CERRADO |
| prioridad | VARCHAR(10) | ALTA, MEDIA, BAJA |  |
| fuente | VARCHAR(30) | DIRECTA, REMISION_INTERNA |  |
| canal_ingreso | VARCHAR(30) | WHATSAPP, LLAMADA, PRESENCIAL, WEB |  |
| descripcion | TEXT | Descripción inicial |  |
| observaciones | TEXT | Observaciones generales |  |
| fecha_cierre | TIMESTAMP | Fecha de cierre |  |
| motivo_cierre | VARCHAR(50) | Motivo de cierre |  |

Tabla: ATENCION_APH

| Campo | Tipo | Restricción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id_atencion | BIGSERIAL | PK | Identificador único |
| id_caso | BIGINT | FK → CASO | Caso asociado |
| id_usuario_aph | BIGINT | FK → USUARIO | APH que atendió |
| fecha_atencion | TIMESTAMP | NOT NULL, DEFAULT NOW() | Fecha de atención |
| triage | VARCHAR(10) | ALTO, MEDIO, BAJO |  |
| justificacion_no_triage | TEXT | Si no se realizó triage |  |
| nota_valoracion | TEXT | Nota completa de valoración |  |
| consentimiento_informado | BOOLEAN | DEFAULT FALSE | Si se registró consentimiento |
| fecha_consentimiento | TIMESTAMP | Fecha de consentimiento |  |
| version_consentimiento | VARCHAR(10) | Versión del documento |  |
| estado_atencion | VARCHAR(30) | ABIERTA, DERIVADA, CERRADA |  |

Tabla: DERIVACION_INTERNA

| Campo | Tipo | Restricción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id_derivacion | BIGSERIAL | PK | Identificador único |
| id_atencion | BIGINT | FK → ATENCION_APH | Atención origen |
| tipo_destino | VARCHAR(30) | PSICOLOGIA, SEGURIDAD, DUPLA, etc. |  |
| id_usuario_destino | BIGINT | FK → USUARIO | Usuario destino (opcional) |
| motivo | TEXT | Motivo de derivación |  |
| medio_comunicacion | VARCHAR(30) | CORREO, TELEFONO, PRESENCIAL |  |
| fecha_envio | TIMESTAMP | NOT NULL |  |
| fecha_respuesta | TIMESTAMP | Fecha de respuesta |  |
| resultado | TEXT | Resultado de la derivación |  |
| estado | VARCHAR(20) | ENVIADO, RECIBIDO, ATENDIDO, RECHAZADO |  |

Tabla: RUTA_EXTERNA

| Campo | Tipo | Restricción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id_ruta | BIGSERIAL | PK | Identificador único |
| id_atencion | BIGINT | FK → ATENCION_APH | Atención asociada |
| entidad | VARCHAR(50) | SALUD, FISCALIA, LINEA123, etc. |  |
| fecha_activacion | TIMESTAMP | NOT NULL |  |
| fecha_contacto | TIMESTAMP | Fecha de contacto |  |
| motivo | TEXT | Motivo de activación |  |
| resultado | TEXT | Resultado de la gestión |  |
| estado | VARCHAR(20) | ACTIVA, CERRADA, SEGUIMIENTO |  |

Tabla: RUTA_SEGUIMIENTO

| Campo | Tipo | Restricción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id_seguimiento | BIGSERIAL | PK | Identificador único |
| id_ruta | BIGINT | FK → RUTA_EXTERNA | Ruta asociada |
| fecha_seguimiento | TIMESTAMP | NOT NULL |  |
| descripcion | TEXT |  | Descripción del seguimiento |
| id_usuario | BIGINT | FK → USUARIO | Usuario que registra |

Tabla: ATENCION_PSICOLOGIA

| Campo | Tipo | Restricción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id_psico | BIGSERIAL | PK | Identificador único |
| id_caso | BIGINT | FK → CASO | Caso asociado |
| id_usuario_psico | BIGINT | FK → USUARIO | Psicólogo atiende |
| fecha_inicio | TIMESTAMP | NOT NULL |  |
| fecha_primer_contacto | TIMESTAMP | Primer contacto efectivo |  |
| estado | VARCHAR(30) | PENDIENTE, CONTACTADO, SEGUIMIENTO, CERRADO |  |
| numero_seguimientos | INT | DEFAULT 0 | Conteo de seguimientos |
| consentimiento_verbal | BOOLEAN | DEFAULT FALSE |  |
| fecha_consentimiento | TIMESTAMP | Fecha de consentimiento verbal |  |

Tabla: INTENTO_CONTACTO

| Campo | Tipo | Restricción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id_intento | BIGSERIAL | PK | Identificador único |
| id_psico | BIGINT | FK → ATENCION_PSICOLOGIA | Atención psicológica |
| numero_intento | INT | NOT NULL | Número de intento (1-9) |
| fecha_intento | TIMESTAMP | NOT NULL |  |
| hora_intento | TIME | NOT NULL |  |
| telefono_utilizado | VARCHAR(20) | Teléfono marcado |  |
| resultado | VARCHAR(20) | CONTACTADO, NO_CONTESTA, OCUPADO, etc. |  |
| observacion | TEXT | Observación del intento |  |
| protocolo_aplicado | INT | 1,2,3,4 (según protocolo) |  |

Tabla: SEGUIMIENTO_PSICOLOGIA

| Campo | Tipo | Restricción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id_segto | BIGSERIAL | PK | Identificador único |
| id_psico | BIGINT | FK → ATENCION_PSICOLOGIA | Atención psicológica |
| numero_seguimiento | INT | NOT NULL | 1,2,3,... |
| fecha_seguimiento | TIMESTAMP | NOT NULL |  |
| fecha_proximo | TIMESTAMP | Fecha estimada próximo |  |
| nota | TEXT | Nota del seguimiento |  |
| tipo_seguimiento | VARCHAR(20) | REGULAR, POST_CIERRE |  |
| id_usuario | BIGINT | FK → USUARIO | Usuario que registra |

Tabla: NOTA_ATENCION

| Campo | Tipo | Restricción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id_nota | BIGSERIAL | PK | Identificador único |
| id_entidad_origen | BIGINT | NOT NULL | FK a entidad correspondiente |
| tipo_origen | VARCHAR(30) | PSICO, APH, SEGTO, RUTA |  |
| tipo_nota | VARCHAR(30) | VALORACION, INTENTO, SEGUIMIENTO, etc. |  |
| contenido | TEXT | NOT NULL | Contenido de la nota |
| fecha_registro | TIMESTAMP | NOT NULL, DEFAULT NOW() |  |
| id_usuario | BIGINT | FK → USUARIO | Usuario que registra |
| pdf_generado | BOOLEAN | DEFAULT FALSE |  |
| url_pdf | VARCHAR(255) | URL del PDF generado |  |

Tabla: PRESUNTO_AGRESOR

| Campo | Tipo | Restricción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id_agresor | BIGSERIAL | PK | Identificador único |
| id_caso | BIGINT | FK → CASO | Caso asociado |
| nombres | VARCHAR(100) | Nombres |  |
| apellidos | VARCHAR(100) | Apellidos |  |
| vinculo | VARCHAR(50) | Relación con la víctima |  |
| convivencia | BOOLEAN | Si convive con la víctima |  |
| observaciones | TEXT | Observaciones adicionales |  |

Tabla: NOTIFICACION

| Campo | Tipo | Restricción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id_notificacion | BIGSERIAL | PK | Identificador único |
| id_usuario_destino | BIGINT | FK → USUARIO | Usuario destino |
| tipo | VARCHAR(30) | NUEVO_CASO, RECORDATORIO, etc. |  |
| asunto | VARCHAR(255) | Asunto del correo |  |
| contenido | TEXT | Contenido del correo |  |
| fecha_envio | TIMESTAMP | NOT NULL |  |
| fecha_lectura | TIMESTAMP | Fecha de lectura |  |
| estado | VARCHAR(20) | PENDIENTE, ENVIADO, LEIDO, ERROR |  |

Tabla: TERMINOS_CONDICIONES

| Campo | Tipo | Restricción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id_term | BIGSERIAL | PK | Identificador único |
| version | VARCHAR(10) | NOT NULL, UNIQUE | Versión del documento |
| contenido | TEXT | NOT NULL | Texto completo |
| fecha_publicacion | TIMESTAMP | NOT NULL |  |
| fecha_vigencia | TIMESTAMP | Fecha de vigencia |  |

Tabla: ACEPTACION_TERMINOS

| Campo | Tipo | Restricción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id_aceptacion | BIGSERIAL | PK | Identificador único |
| id_persona | BIGINT | FK → PERSONA | Persona que acepta |
| id_term | BIGINT | FK → TERMINOS_CONDICIONES | Términos aceptados |
| fecha_aceptacion | TIMESTAMP | NOT NULL, DEFAULT NOW() |  |
| ip_origen | VARCHAR(45) | Dirección IP de aceptación |  |

## Diccionario de Datos (Detalle de Columnas Críticas)

Enumeraciones (ENUM)

-- Roles de usuario

CREATE TYPE rol_usuario AS ENUM ('ADMIN', 'APH', 'PSICOLOGO', 'EQUIPO_ATENCION', 'USUARIO_NO_FUNCIONARIO', 'DUPLA');

-- Estado de caso

CREATE TYPE estado_caso AS ENUM ('ABIERTO', 'ACTIVO', 'EN_CIERRE', 'CERRADO');

-- Prioridad

CREATE TYPE prioridad_caso AS ENUM ('ALTA', 'MEDIA', 'BAJA');

-- Triage APH

CREATE TYPE triage_aph AS ENUM ('ALTO', 'MEDIO', 'BAJO');

-- Tipo de derivación

CREATE TYPE tipo_derivacion AS ENUM ('PSICOLOGIA', 'SEGURIDAD', 'DUPLA', 'MASCULINIDADES', 'OTRA');

-- Tipo de destino externo

CREATE TYPE tipo_entidad_externa AS ENUM ('SALUD', 'FISCALIA', 'LINEA123', 'POLICIA', 'ICBF', 'OTRA');

-- Estado de notificación

CREATE TYPE estado_notificacion AS ENUM ('PENDIENTE', 'ENVIADO', 'LEIDO', 'ERROR');

## Recomendaciones de Optimización

Particionamiento

- Casos: Particionar por año (fecha_apertura)

- Atenciones: Particionar por mes (fecha_atencion)

- Notas: Particionar por trimestre (fecha_registro)

Estrategias de Indexación

- Consulta de bandejas: Índices compuestos (estado, prioridad, fecha)

- Búsqueda de persona: Índice hash en identificación

- Dashboard: Tablas resumen materializadas para métricas

Arquitectura de Almacenamiento

- Tablas transaccionales: Tablespace rápido (SSD)

- Históricos: Tablespace en HDD con compresión

- PDFs y documentos: Almacenamiento externo (S3)

Normalización

- 3FN alcanzada: Todas las dependencias funcionales están cubiertas

- Desnormalización controlada: Tabla CASO incluye algunos campos redundantes para rendimiento

# PRODUCT BACKLOG

## Épicas y Features

| Épica | Descripción | Features |
| --- | --- | --- |
| EP-01 | Experiencia de Usuario | UI-01, UI-02, UI-03, UI-04 |
| EP-02 | Notificaciones y Consentimientos | EA-04, EA-05, EA-06 |
| EP-03 | Submódulo APH | RF-APH-01 a RF-APH-11 |
| EP-04 | Submódulo Psicología Línea Alma | RF-PSI-01 a RF-PSI-12 |
| EP-05 | Homologación y Ajustes Transversales | LA-09, LA-10, LA-11 |

## Historias de Usuario Detalladas

ÉPICA 01: EXPERIENCIA DE USUARIO

| # | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación (Gherkin) | Prioridad | SP | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como usuario no funcionario, quiero una pantalla Home principal para orientar mi navegación y acceder a las funcionalidades clave | Dado que soy un usuario autenticado no funcionario Cuando ingreso al sistema Entonces veo un Home con opciones claras: Reportar caso, Consultar caso, Mi perfil Y el Home muestra información relevante (últimos casos, notificaciones) | Must | 8 | Frontend + UX | Sprint 1 |
| HU-02 | Como usuario no funcionario, quiero reportar un caso mediante un formulario autodiligenciable después de iniciar sesión | Dado que estoy en el Home Cuando selecciono "Reportar caso" Entonces se abre un formulario con campos requeridos (tipo de violencia, descripción, fecha, etc.) Y el sistema valida los campos antes de enviar Y al enviar, se genera un CasoID y se muestra confirmación | Must | 13 | Full Stack | Sprint 2 |
| HU-03 | Como usuario del sistema, quiero un botón "Volver al inicio" en todas las pestañas para navegar fácilmente | Dado que estoy en cualquier sección del sistema (ej. reporte, consulta, perfil) Cuando hago clic en "Volver al inicio" Entonces soy redirigido al Home correspondiente a mi rol Y el botón es visible en todas las pantallas | Must | 3 | Frontend | Sprint 1 |
| HU-04 | Como usuario autenticado, quiero consultar mis casos sin necesidad de cerrar sesión | Dado que estoy autenticado en el sistema Cuando selecciono "Consultar caso" desde mi perfil Entonces veo una lista de mis casos con estado, fecha y número Y puedo seleccionar un caso para ver detalles completos | Must | 8 | Frontend + Backend | Sprint 2 |
| HU-05 | Como usuario, quiero que la interfaz sea responsiva para usarla en dispositivos móviles | Dado que accedo al sistema desde un dispositivo móvil Cuando navego por las secciones Entonces todos los elementos se adaptan correctamente (menús, formularios, tablas) Y la experiencia de usuario es consistente con desktop | Should | 5 | Frontend + UX | Sprint 1 |

ÉPICA 02: NOTIFICACIONES Y CONSENTIMIENTOS

| # | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación (Gherkin) | Prioridad | SP | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-06 | Como funcionario, quiero que el sistema envíe automáticamente notificaciones por correo cuando se crea un nuevo caso | Dado que un usuario reporta un caso Cuando el caso es creado exitosamente Entonces el sistema envía un correo al usuario con el CasoID y confirmación Y envía un correo al funcionario responsable del caso Y el correo incluye un resumen del caso | Must | 8 | Backend | Sprint 3 |
| HU-07 | Como funcionario, quiero que el sistema envíe recordatorios de cita por correo a los usuarios | Dado que hay una cita agendada Cuando faltan 24 horas para la cita Entonces el sistema envía un correo recordatorio al usuario Y el correo incluye fecha, hora y ubicación | Should | 5 | Backend | Sprint 3 |
| HU-08 | Como funcionario APH, quiero registrar el consentimiento informado de la persona en el momento de los acuerdos | Dado que estoy en la atención APH Cuando registro un nuevo caso o atención Entonces el sistema me permite cargar el consentimiento informado Y se almacena la fecha, hora y versión del consentimiento | Must | 5 | Full Stack | Sprint 3 |
| HU-09 | Como usuario, quiero aceptar los términos y condiciones para el manejo de la política de datos | Dado que soy un usuario nuevo Cuando me registro en el sistema Entonces debo leer y aceptar los términos y condiciones Y el sistema registra mi aceptación con fecha e IP Y no puedo continuar sin aceptar | Must | 3 | Full Stack | Sprint 3 |

ÉPICA 03: SUBMÓDULO APH

| # | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación (Gherkin) | Prioridad | SP | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-10 | Como funcionario APH, quiero registrar una atención de primera respuesta por solicitud directa o remisión interna | Dado que recibo una solicitud (WhatsApp, llamada) o remisión Cuando ingreso al submódulo APH Entonces puedo crear una nueva atención Y el sistema captura los datos mínimos de caracterización Y genera un CasoID único | Must | 13 | Full Stack | Sprint 4 |
| HU-11 | Como funcionario APH, quiero ver una bandeja de "Entrada pendientes ingreso por remisión" con los casos remitidos desde Equipo de Atención | Dado que hay casos remitidos internamente Cuando accedo a mi bandeja APH Entonces veo una lista de casos pendientes Y cada caso muestra origen, fecha, prioridad y acciones disponibles | Must | 5 | Frontend + Backend | Sprint 4 |
| HU-12 | Como funcionario APH, quiero registrar el triage y una nota de valoración para cada caso | Dado que tengo un caso en atención Cuando selecciono el caso Entonces puedo registrar el nivel de triage (Alto/Medio/Bajo) Y puedo justificar si no se realizó triage por urgencia Y registro una nota de valoración (solo lectura para otros roles) | Must | 8 | Full Stack | Sprint 4 |
| HU-13 | Como funcionario APH, quiero derivar casos a actores internos (Seguridad, otras dependencias UdeA) | Dado que evalué un caso Cuando selecciono la opción de derivación interna Entonces registro el motivo, medio de comunicación, hora y resultado Y el sistema envía notificación por correo al destinatario | Must | 8 | Backend + Full Stack | Sprint 5 |
| HU-14 | Como funcionario APH, quiero activar rutas externas (Salud, Línea 123, Fiscalía) y hacer seguimiento | Dado que el caso requiere activación externa Cuando registro la activación Entonces el sistema guarda motivo, fecha, hora, entidad y resultado Y me permite registrar seguimientos posteriores (fecha, hora, descripción) Y los casos en seguimiento aparecen en una bandeja consolidada | Must | 8 | Full Stack | Sprint 5 |
| HU-15 | Como funcionario APH, quiero derivar un caso al submódulo de Psicología Línea Alma | Dado que el caso requiere atención psicológica Cuando realizo la derivación Entonces el sistema cambia el estado del caso a ABIERTO_ACTIVO Y el caso aparece en la bandeja "Pendiente seguimiento psicología" Y se muestra semáforo según triage y contador 0/3 | Must | 5 | Backend | Sprint 5 |
| HU-16 | Como funcionario APH, quiero cerrar un caso registrando el motivo y mi información | Dado que el caso ha sido atendido completamente Cuando selecciono "Cerrar caso" Entonces debo seleccionar un motivo de cierre de la lista Y el sistema registra mi información y fecha de cierre | Should | 3 | Full Stack | Sprint 6 |
| HU-17 | Como funcionario APH, quiero registrar atención de contención post-cierre sin reabrir el caso | Dado que el caso está cerrado Cuando ingreso la identificación de la persona Entonces el sistema muestra la opción "Atención post-cierre" Y puedo registrar una nota de contención Y el caso permanece cerrado | Must | 5 | Full Stack | Sprint 6 |
| HU-18 | Como funcionario APH, quiero derivar un caso cerrado a Psicología para contención post-cierre | Dado que el caso está cerrado Cuando selecciono derivación a Psicología post-cierre Entonces el sistema envía notificación al psicólogo Y el caso permanece en estado cerrado | Must | 3 | Backend | Sprint 6 |

ÉPICA 04: SUBMÓDULO PSICOLOGÍA LÍNEA ALMA

| # | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación (Gherkin) | Prioridad | SP | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-19 | Como psicólogo, quiero ver la bandeja "Pendiente seguimiento psicología" con casos derivados desde APH | Dado que hay casos derivados desde APH Cuando accedo a mi bandeja Entonces veo lista de casos con semáforo según triage Y un reloj SLA mostrando tiempo restante Y contador de seguimientos (X/3) | Must | 5 | Frontend + Backend | Sprint 6 |
| HU-20 | Como psicólogo, quiero registrar intentos de contacto (hasta 9) con notas independientes | Dado que tengo un caso en seguimiento Cuando realizo un intento de contacto Entonces registro fecha, hora, teléfono y resultado Y se genera una nota independiente para el intento Y si completo 9 intentos sin éxito, el sistema cierra automáticamente por "No contacto" | Must | 8 | Full Stack | Sprint 6 |
| HU-21 | Como psicólogo, quiero registrar el primer contacto efectivo actualizando datos de caracterización y generando nota | Dado que logré contacto efectivo Cuando registro el primer contacto Entonces actualizo datos de caracterización de la persona Y genero una nota de atención psicológica Y el semáforo desaparece Y el caso pasa a "Seguimiento pendiente" con contador 1/3 y estado ABIERTO_ACTIVO | Must | 8 | Full Stack | Sprint 6 |
| HU-22 | Como psicólogo, quiero registrar el consentimiento informado verbal con fecha, hora y versión | Dado que tengo un contacto efectivo Cuando registro el consentimiento verbal Entonces el sistema almacena fecha, hora y versión del consentimiento Y queda registro en la nota de atención | Must | 3 | Full Stack | Sprint 7 |
| HU-23 | Como psicólogo, quiero registrar una valoración de riesgo psicológica como nota independiente | Dado que estoy atendiendo un caso Cuando realizo la valoración de riesgo Entonces registro una nota específica Y no se modifica el triage APH ni el SLA Y la nota queda asociada al caso | Must | 3 | Full Stack | Sprint 7 |
| HU-24 | Como psicólogo, quiero registrar datos del presunto agresor (opcional) | Dado que la persona reporta un agresor Cuando registro los datos del agresor Entonces ingreso nombre, vínculo, convivencia y observaciones Y este registro es opcional | Should | 3 | Full Stack | Sprint 7 |
| HU-25 | Como psicólogo, quiero derivar a actores internos (Dupla, Seguridad, Masculinidades) con notificación por correo | Dado que el caso requiere derivación interna Cuando selecciono el actor destino Entonces registro motivo, hora, receptor y resultado Y el sistema envía notificación por correo a los destinatarios | Must | 5 | Backend | Sprint 7 |
| HU-26 | Como psicólogo, quiero activar rutas externas (Salud, Línea 123, Fiscalía) con registro detallado | Dado que el caso requiere activación externa Cuando registro la activación Entonces guardo motivo, fecha, hora, entidad y resultado | Must | 5 | Full Stack | Sprint 7 |
| HU-27 | Como psicólogo, quiero registrar seguimientos (hasta 3 o más) con fechas programadas | Dado que tengo un caso en seguimiento Cuando registro un seguimiento Entonces genero una nota Y el caso vuelve a la bandeja con fecha estimada de próximo seguimiento Y el contador se actualiza Y el sistema permite más de 3 seguimientos si es necesario | Must | 8 | Full Stack | Sprint 7 |
| HU-28 | Como psicólogo, quiero registrar notas de contención post-cierre que no sumen al contador | Dado que el caso está cerrado Cuando registro una nota de contención post-cierre Entonces la nota se almacena Y no incrementa el contador de seguimientos Y no reabre el caso | Should | 3 | Full Stack | Sprint 8 |
| HU-29 | Como psicólogo, quiero cerrar el caso seleccionando un motivo de cierre de lista predefinida | Dado que he completado la atención Cuando selecciono "Cerrar caso" Entonces el sistema me pide seleccionar un motivo de cierre Y registra la fecha y usuario que cierra | Must | 3 | Full Stack | Sprint 8 |
| HU-30 | Como psicólogo, quiero generar un PDF de cada nota de atención (intento, atención, seguimiento) | Dado que tengo una nota registrada Cuando selecciono "Generar PDF" Entonces el sistema crea un PDF con código de caso, código de nota, sello de tiempo y contenido Y solo usuarios con rol Psicólogo o superior pueden generar PDF Y el PDF se almacena y asocia a la nota | Must | 8 | Backend + Full Stack | Sprint 8 |

ÉPICA 05: HOMOLOGACIÓN Y AJUSTES TRANSVERSALES

| # | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación (Gherkin) | Prioridad | SP | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-31 | Como funcionario, quiero un botón "Guardar" en Línea Alma para almacenar cambios parciales | Dado que estoy en el submódulo Línea Alma Cuando realizo cambios en un caso Entonces puedo guardar mi progreso sin cerrar la atención Y los cambios quedan registrados como borrador | Must | 5 | Frontend + Backend | Sprint 5 |
| HU-32 | Como funcionario, quiero que la etiqueta "Remisiones" se cambie a "Acuerdos y Remisiones" con una lista desplegable | Dado que estoy en la sección de remisiones Cuando veo la etiqueta del módulo Entonces se muestra "Acuerdos y Remisiones" Y hay una lista desplegable con las opciones acordadas | Should | 3 | Frontend | Sprint 4 |
| HU-33 | Como funcionario, quiero que las variables (etiquetas) de Línea Alma estén homologadas con las de Equipo de Atención | Dado que trabajo en Línea Alma y Equipo de Atención Cuando veo los campos de datos de la persona Entonces las etiquetas son consistentes en ambos módulos Y la información fluye sin duplicación | Must | 8 | Full Stack + Backend | Sprint 5 |

## Priorización MoSCoW

| Prioridad | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Must | Imprescindible para el MVP | 25 |
| Should | Importante pero no crítico | 6 |
| Could | Deseable si hay tiempo | 2 |
| Won't | No incluido en esta fase | 0 |

## Estimación de Story Points (Resumen por Sprint)

| Sprint | Historias | SP Total | Responsable Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | HU-01, HU-03, HU-05 | 16 | Frontend + UX |
| Sprint 2 | HU-02, HU-04 | 21 | Full Stack |
| Sprint 3 | HU-06, HU-07, HU-08, HU-09 | 21 | Backend + Full Stack |
| Sprint 4 | HU-10, HU-11, HU-12, HU-32 | 29 | Full Stack + Backend |
| Sprint 5 | HU-13, HU-14, HU-15, HU-31, HU-33 | 34 | Full Stack + Backend |
| Sprint 6 | HU-16, HU-17, HU-18, HU-19, HU-20, HU-21 | 37 | Full Stack |
| Sprint 7 | HU-22, HU-23, HU-24, HU-25, HU-26, HU-27 | 32 | Full Stack |
| Sprint 8 | HU-28, HU-29, HU-30 | 14 | Full Stack + Backend |

# SPRINT BACKLOG

## Sprint 1: Fundamentos de UX y Navegación

Objetivo: Establecer la base de navegación y experiencia de usuario para todos los roles.

| Historias | Tareas Técnicas | Responsable | Dependencias | Riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01, HU-03, HU-05 | 1. Crear estructura de componentes de navegación (Header, Footer, Sidebar) 2. Implementar routing para Home y secciones principales 3. Diseñar prototipo de Home para usuarios no funcionarios (UX) 4. Desarrollar componente "Volver al inicio" reutilizable 5. Implementar diseño responsivo (Mobile First) 6. Configurar tema y sistema de diseño 7. Crear mockups de Home y navegación | Frontend (3 SP) UX (3 SP) Frontend (2 SP) Frontend (2 SP) Frontend+UX (3 SP) UX (2 SP) UX (1 SP) | Ninguna | • Aprobación de diseño tardía • Problemas de integración con backend |

Tareas Técnicas Detalladas Sprint 1

| # | Tarea | Estimación (horas) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Configurar proyecto Frontend (React/TypeScript) | 4 | Frontend |
| T-02 | Configurar Router y estructura de páginas | 4 | Frontend |
| T-03 | Diseñar wireframes de Home y navegación | 8 | UX |
| T-04 | Crear componentes base (Header, Footer, Menu) | 6 | Frontend |
| T-05 | Implementar componente "Volver al inicio" | 4 | Frontend |
| T-06 | Maquetar Home para usuarios no funcionarios | 6 | Frontend |
| T-07 | Implementar diseño responsivo (Mobile First) | 4 | Frontend+UX |
| T-08 | Reunión de validación de diseño con stakeholders | 4 | UX+Product Owner |
| T-09 | Documentación de componentes | 2 | Frontend |

Capacidad: 16 SP (considerando 50% de capacidad por capacitación)

## Sprint 2: Reporte y Consulta de Casos

Objetivo: Implementar el flujo completo de reporte y consulta de casos para usuarios.

| Historias | Tareas Técnicas | Responsable | Dependencias | Riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-02, HU-04 | 1. Diseñar formulario de reporte (UX) 2. Desarrollar formulario con validaciones (Frontend) 3. Crear API de creación de casos (Backend) 4. Crear API de consulta de casos (Backend) 5. Implementar lógica de autenticación y sesión 6. Integrar frontend con APIs 7. Desarrollar componente de lista de casos 8. Implementar vista de detalles de caso 9. Pruebas de integración | UX (3 SP) Frontend (4 SP) Backend (5 SP) Backend (3 SP) Backend (2 SP) Full Stack (4 SP) Frontend (3 SP) Frontend (3 SP) QA (2 SP) | Sprint 1 | • Validaciones complejas • Tiempo de respuesta de API |

Tareas Técnicas Detalladas Sprint 2

| # | Tarea | Estimación (horas) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| T-10 | Diseñar prototipo de formulario de reporte (UX) | 6 | UX |
| T-11 | Crear endpoint POST /api/casos | 8 | Backend |
| T-12 | Crear endpoint GET /api/casos/usuario/{id} | 4 | Backend |
| T-13 | Desarrollar formulario React con validaciones | 8 | Frontend |
| T-14 | Implementar lógica de autenticación (JWT) | 6 | Backend |
| T-15 | Integrar frontend con API de casos | 6 | Full Stack |
| T-16 | Desarrollar lista de casos en perfil | 4 | Frontend |
| T-17 | Implementar vista de detalles de caso | 4 | Frontend |
| T-18 | Pruebas unitarias y de integración | 6 | QA |

## Sprint 3: Notificaciones y Consentimientos

Objetivo: Implementar el sistema de notificaciones y manejo de consentimientos.

| Historias | Tareas Técnicas | Responsable | Dependencias | Riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-06, HU-07, HU-08, HU-09 | 1. Configurar servicio de correo (SendGrid/SES) 2. Implementar cola de notificaciones (Backend) 3. Crear plantillas de correo (HTML) 4. Desarrollar API de envío de notificaciones 5. Implementar lógica de recordatorios (cron job) 6. Diseñar flujo de consentimiento informado 7. Crear componente de carga de consentimiento 8. Implementar términos y condiciones 9. Pruebas de notificaciones | Backend (3 SP) Backend (2 SP) Backend (2 SP) Backend (2 SP) Backend (3 SP) UX (2 SP) Frontend (3 SP) Full Stack (2 SP) QA (2 SP) | Sprint 2 | • Servicio de correo externo con latencia • Configuración de seguridad |

Tareas Técnicas Detalladas Sprint 3

| # | Tarea | Estimación (horas) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| T-19 | Configurar SendGrid y validar dominio | 4 | Backend |
| T-20 | Implementar RabbitMQ/Redis para cola de notificaciones | 6 | Backend |
| T-21 | Diseñar plantillas de correo (HTML + CSS) | 4 | Backend |
| T-22 | Crear endpoint POST /api/notificaciones/enviar | 4 | Backend |
| T-23 | Implementar scheduler para recordatorios (cron) | 6 | Backend |
| T-24 | Diseñar flujo de consentimiento informado (UX) | 4 | UX |
| T-25 | Desarrollar componente de carga de consentimiento | 6 | Frontend |
| T-26 | Implementar términos y condiciones (Frontend + Backend) | 4 | Full Stack |
| T-27 | Pruebas de envío y recepción de correos | 4 | QA |

## Sprint 4: Submódulo APH - Base

Objetivo: Implementar el núcleo del submódulo APH (creación, bandeja, triage).

| Historias | Tareas Técnicas | Responsable | Dependencias | Riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-10, HU-11, HU-12, HU-32 | 1. Modelar tablas para APH (BD) 2. Crear API de creación de atención APH 3. Crear bandeja de pendientes (Backend) 4. Desarrollar interfaz de bandeja (Frontend) 5. Implementar registro de triage y nota 6. Cambiar etiqueta a "Acuerdos y Remisiones" 7. Pruebas funcionales | DBA (3 SP) Backend (4 SP) Backend (3 SP) Frontend (4 SP) Full Stack (4 SP) Frontend (1 SP) QA (2 SP) | Sprint 3 | • Modelado complejo • Integración con casos existentes |

Tareas Técnicas Detalladas Sprint 4

| # | Tarea | Estimación (horas) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| T-28 | Crear tablas atencion_aph, derivacion_interna, ruta_externa | 6 | DBA/Backend |
| T-29 | Crear endpoint POST /api/aph/atencion | 8 | Backend |
| T-30 | Crear endpoint GET /api/aph/bandeja/pendientes | 6 | Backend |
| T-31 | Desarrollar interfaz de bandeja APH | 8 | Frontend |
| T-32 | Implementar registro de triage y nota de valoración | 8 | Full Stack |
| T-33 | Actualizar etiqueta "Acuerdos y Remisiones" | 2 | Frontend |
| T-34 | Pruebas de integración APH | 4 | QA |

## Sprint 5: Submódulo APH - Derivaciones y Rutas

Objetivo: Implementar derivaciones internas/externas y seguimientos en APH.

| Historias | Tareas Técnicas | Responsable | Dependencias | Riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-13, HU-14, HU-15, HU-31, HU-33 | 1. Crear API de derivación interna 2. Crear API de activación de rutas externas 3. Desarrollar interfaz de derivación (Frontend) 4. Implementar seguimiento de rutas externas 5. Crear bandeja de seguimiento externo 6. Implementar "Guardar" en Línea Alma 7. Homologar variables entre módulos 8. Pruebas de integración | Backend (3 SP) Backend (3 SP) Frontend (4 SP) Full Stack (4 SP) Frontend (3 SP) Full Stack (3 SP) Full Stack+BD (3 SP) QA (2 SP) | Sprint 4 | • Notificaciones a destinos • Consistencia de datos |

Tareas Técnicas Detalladas Sprint 5

| # | Tarea | Estimación (horas) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| T-35 | Endpoint POST /api/aph/derivacion-interna | 6 | Backend |
| T-36 | Endpoint POST /api/aph/ruta-externa | 6 | Backend |
| T-37 | Desarrollar interfaz de derivación | 8 | Frontend |
| T-38 | Implementar seguimiento de rutas (Frontend + Backend) | 8 | Full Stack |
| T-39 | Crear bandeja de seguimiento externo | 6 | Frontend |
| T-40 | Implementar "Guardar" en Línea Alma | 6 | Full Stack |
| T-41 | Homologar variables y etiquetas | 6 | Full Stack+DBA |
| T-42 | Pruebas de integración y notificaciones | 4 | QA |

## Sprint 6: Submódulo Psicología - Bandeja y Contactos

Objetivo: Implementar recepción de casos en Psicología y manejo de intentos de contacto.

| Historias | Tareas Técnicas | Responsable | Dependencias | Riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-16, HU-17, HU-18, HU-19, HU-20, HU-21 | 1. Crear tablas para psicología (BD) 2. Crear bandeja de psicología (Backend) 3. Desarrollar interfaz de bandeja (Frontend) 4. Implementar intentos de contacto 5. Registrar primer contacto efectivo 6. Implementar cierre simple de caso 7. Implementar contención post-cierre 8. Derivación a psicología post-cierre 9. Pruebas funcionales | DBA (3 SP) Backend (4 SP) Frontend (4 SP) Full Stack (5 SP) Full Stack (5 SP) Full Stack (3 SP) Full Stack (3 SP) Backend (2 SP) QA (2 SP) | Sprint 5 | • Lógica de intentos compleja • Estado de casos compartido |

Tareas Técnicas Detalladas Sprint 6

| # | Tarea | Estimación (horas) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| T-43 | Crear tablas atencion_psicologia, intento_contacto, seguimiento_psicologia | 6 | DBA/Backend |
| T-44 | Endpoint GET /api/psicologia/bandeja/pendientes | 8 | Backend |
| T-45 | Desarrollar interfaz de bandeja psicología | 8 | Frontend |
| T-46 | Implementar registro de intentos de contacto | 10 | Full Stack |
| T-47 | Implementar primer contacto efectivo | 10 | Full Stack |
| T-48 | Implementar cierre simple de caso (APH) | 6 | Full Stack |
| T-49 | Implementar contención post-cierre (APH) | 6 | Full Stack |
| T-50 | Derivación a psicología post-cierre | 4 | Backend |
| T-51 | Pruebas de integración | 4 | QA |

## Sprint 7: Submódulo Psicología - Seguimientos y Derivaciones

Objetivo: Implementar seguimientos, valoraciones y derivaciones en Psicología.

| Historias | Tareas Técnicas | Responsable | Dependencias | Riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-22, HU-23, HU-24, HU-25, HU-26, HU-27 | 1. Implementar consentimiento verbal 2. Registro de valoración de riesgo 3. Datos del presunto agresor 4. Derivación a actores internos (Psicología) 5. Activación de rutas externas (Psicología) 6. Registro de seguimientos con contador 7. Programación de próximos seguimientos 8. Pruebas de integración | Full Stack (2 SP) Full Stack (2 SP) Full Stack (2 SP) Backend (3 SP) Backend (3 SP) Full Stack (5 SP) Full Stack (3 SP) QA (2 SP) | Sprint 6 | • Lógica de contador flexible (>3) • Notificaciones a múltiples destinos |

Tareas Técnicas Detalladas Sprint 7

| # | Tarea | Estimación (horas) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| T-52 | Implementar registro de consentimiento verbal | 4 | Full Stack |
| T-53 | Implementar registro de valoración de riesgo | 4 | Full Stack |
| T-54 | Implementar datos del presunto agresor | 4 | Full Stack |
| T-55 | Endpoint POST /api/psicologia/derivacion-interna | 6 | Backend |
| T-56 | Endpoint POST /api/psicologia/ruta-externa | 6 | Backend |
| T-57 | Implementar registro de seguimientos | 10 | Full Stack |
| T-58 | Implementar programación de próximos seguimientos | 6 | Full Stack |
| T-59 | Pruebas de integración | 4 | QA |

## Sprint 8: Cierre, PDFs y Finalización

Objetivo: Implementar cierre de casos, generación de PDFs y pulido final.

| Historias | Tareas Técnicas | Responsable | Dependencias | Riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-28, HU-29, HU-30 | 1. Implementar cierre de caso (Psicología) 2. Registro de notas de contención post-cierre 3. Generación de PDFs (backend) 4. Almacenamiento de PDFs (S3/MinIO) 5. Asociar PDF a notas 6. Pruebas de generación y descarga 7. Corrección de bugs identificados 8. Documentación final | Full Stack (3 SP) Full Stack (2 SP) Backend (4 SP) Backend (2 SP) Full Stack (2 SP) QA (2 SP) Full Stack (3 SP) Equipo (2 SP) | Sprint 7 | • Generación de PDF con formato • Almacenamiento externo |

Tareas Técnicas Detalladas Sprint 8

| # | Tarea | Estimación (horas) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| T-60 | Implementar cierre de caso (Psicología) | 6 | Full Stack |
| T-61 | Implementar notas de contención post-cierre | 4 | Full Stack |
| T-62 | Implementar generación de PDF (iText/PDFKit) | 8 | Backend |
| T-63 | Configurar S3/MinIO para almacenamiento | 4 | Backend |
| T-64 | Asociar PDFs a notas (Frontend + Backend) | 4 | Full Stack |
| T-65 | Pruebas de generación y descarga de PDF | 4 | QA |
| T-66 | Corrección de bugs identificados en Sprints anteriores | 6 | Full Stack |
| T-67 | Documentación técnica y de usuario | 4 | Equipo |

# PLANIFICACIÓN DE 16 SEMANAS

## Cronograma Detallado

| Semana | Sprint | Actividades Principales | Entregables | Hitos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 (Planeación + Capacitación) | • Kick-off y alineación del equipo • Capacitación en Fase 1 y arquitectura • Sprint Planning • Diseño UX de Home y navegación • Configuración de herramientas | • Documento de arquitectura actualizado • Wireframes aprobados • Entorno de desarrollo configurado | • Kick-off completado • Equipo alineado |
| 2 | Sprint 1 (Desarrollo) | • Desarrollo de componentes de navegación • Implementación de Home • Botón "Volver al inicio" • Revisión de código | • Componentes de navegación • Home funcional | • Home desplegado en QA |
| 3 | Sprint 2 (Planeación + Capacitación) | • Sprint Planning • Capacitación en APIs y BD • Diseño de formulario de reporte • Desarrollo de APIs de casos | • Diseño de formulario aprobado • APIs de casos iniciadas | • Formulario diseñado |
| 4 | Sprint 2 (Desarrollo) | • Desarrollo de formulario de reporte • Desarrollo de consulta de casos • Integración frontend-backend • Pruebas de integración | • Formulario funcional • Consulta de casos funcional | • Reporte y consulta de casos en QA |
| 5 | Sprint 3 (Planeación + Capacitación) | • Sprint Planning • Capacitación en notificaciones • Configuración de servicio de correo • Diseño de plantillas | • Servicio de correo configurado • Plantillas diseñadas | • Notificaciones configuradas |
| 6 | Sprint 3 (Desarrollo) | • Implementación de notificaciones • Implementación de recordatorios • Consentimiento informado • Términos y condiciones | • Sistema de notificaciones funcional • Consentimiento implementado | • Notificaciones en QA |
| 7 | Sprint 4 (Planeación + Capacitación) | • Sprint Planning • Capacitación en submódulo APH • Modelado de BD para APH • Diseño de bandeja APH | • Modelo de BD APH • Wireframes de bandeja APH | • BD APH creada |
| 8 | Sprint 4 (Desarrollo) | • Desarrollo de bandeja APH • Registro de triage y nota • Cambio de etiqueta • Pruebas APH | • Bandeja APH funcional • Triage implementado | • APH base en QA |
| 9 | Sprint 5 (Planeación + Capacitación) | • Sprint Planning • Capacitación en derivaciones • Homologación de variables • Diseño de flujos de derivación | • Variables homologadas • Flujos diseñados | • Homologación completada |
| 10 | Sprint 5 (Desarrollo) | • Derivaciones internas y externas • Seguimiento de rutas • Guardar en Línea Alma • Pruebas de derivación | • Derivaciones funcionales • Seguimiento implementado | • Derivaciones en QA |
| 11 | Sprint 6 (Planeación + Capacitación) | • Sprint Planning • Capacitación en submódulo Psicología • Modelado de BD para Psicología • Diseño de bandeja Psicología | • Modelo de BD Psicología • Wireframes bandeja Psicología | • BD Psicología creada |
| 12 | Sprint 6 (Desarrollo) | • Bandeja Psicología • Intentos de contacto • Primer contacto efectivo • Cierre simple y contención | • Bandeja Psicología funcional • Contactos implementados | • Psicología base en QA |
| 13 | Sprint 7 (Planeación + Capacitación) | • Sprint Planning • Capacitación en seguimientos • Diseño de flujos de seguimiento | • Flujos de seguimiento diseñados | • Seguimientos diseñados |
| 14 | Sprint 7 (Desarrollo) | • Seguimientos psicológicos • Valoración de riesgo • Derivaciones Psicología • Pruebas de seguimiento | • Seguimientos funcionales • Derivaciones implementadas | • Seguimientos en QA |
| 15 | Sprint 8 (Planeación + Capacitación) | • Sprint Planning • Capacitación en generación de PDFs • Diseño de plantillas PDF | • Plantillas PDF diseñadas | • PDFs diseñados |
| 16 | Sprint 8 (Desarrollo + Cierre) | • Cierre de casos • Generación de PDFs • Corrección de bugs • UAT • Documentación final • Despliegue a producción | • Sistema completo funcional • PDFs generados • Documentación entregada • Sistema desplegado | • Lanzamiento Fase 2 |

## Distribución de Capacidad por Rol

Capacidad Estimada por Sprint

| Rol | SP por Sprint | Capacidad Real (considerando 70% eficiencia) |
| --- | --- | --- |
| Frontend | 20 SP | 14 SP |
| Backend | 20 SP | 14 SP |
| Full Stack | 25 SP | 17.5 SP |
| UX/UI | 15 SP | 10.5 SP |
| Total | 80 SP | 56 SP |

## Plan de Capacitación (Estrategia)

Estrategia: "Aprendizaje Sostenido + Inmersión"

Justificación: El equipo es completamente nuevo, por lo que se requiere un enfoque equilibrado que permita avanzar en el desarrollo mientras se adquiere conocimiento del dominio y la tecnología existente.

Detalle de Actividades

| Período | Actividad | Duración | Participantes | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | Kick-off + Arquitectura general | 2 días | Todo el equipo | Conocer el proyecto, objetivos y arquitectura |
| Semanas 1-2 | Revisión de código Fase 1 | Medio día diario | Backend + Full Stack | Comprender lógica existente |
| Semanas 3-4 | Taller de BD y modelos | 1 día | Todo el equipo | Entender modelo de datos y normalización |
| Semanas 5-6 | Taller de APIs y servicios | 1 día | Backend + Full Stack | Conocer endpoints y lógica de negocio |
| Semanas 7-8 | Inmersión en submódulo APH | 1 día | Todo el equipo | Comprender flujo de atención APH |
| Semanas 9-10 | Inmersión en submódulo Psicología | 1 día | Todo el equipo | Comprender flujo de atención Psicología |
| Semanas 11-12 | Taller de integración continua | Medio día | Todo el equipo | Configurar CI/CD y pruebas |
| Semanas 13-14 | Taller de seguridad y buenas prácticas | Medio día | Todo el equipo | Revisar estándares de seguridad |
| Semanas 15-16 | Taller de documentación y UAT | Medio día | Todo el equipo | Preparar documentación y pruebas de usuario |

Formato:

- Jueves completos (cada 2 semanas): Inmersión profunda en un tema específico

- Lunes a miércoles (1 hora diaria): Revisión de código y pair programming

- Viernes (2 horas): Sesión de retrospectiva y lecciones aprendidas

# DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO POR ROL

## Frontend Developer

| Responsabilidad | Tareas Específicas | Sprints |
| --- | --- | --- |
| Interfaces | • Maquetación de Home, formularios, bandejas • Componentes reutilizables (UI Library) | 1, 2, 4, 6 |
| Componentes | • Crear componentes de navegación • Desarrollar componentes de formularios • Implementar listas y tablas | 1, 2, 4, 6 |
| Validaciones | • Validaciones en formularios de reporte • Validaciones en formularios de atención • Validaciones de consentimientos | 2, 3, 4 |
| Consumo de APIs | • Integrar APIs de casos • Integrar APIs de atención APH • Integrar APIs de psicología | 2, 4, 5, 6, 7 |
| Responsividad | • Diseño responsivo Mobile First • Adaptación a diferentes dispositivos | 1, 2, 4, 6 |

## Backend Developer

| Responsabilidad | Tareas Específicas | Sprints |
| --- | --- | --- |
| APIs | • Crear endpoints de casos • Crear endpoints de APH • Crear endpoints de Psicología | 2, 4, 5, 6, 7 |
| Servicios | • Servicio de notificaciones • Servicio de generación de PDFs • Servicio de autenticación | 2, 3, 8 |
| Seguridad | • Implementar JWT • Implementar RBAC • Auditoría de acciones | 2, 3 |
| Lógica de negocio | • Lógica de casos y estados • Lógica de triage y prioridades • Lógica de seguimientos | 4, 5, 6, 7 |
| Integraciones | • Servicio de correo • Almacenamiento de PDFs (S3) | 3, 8 |

## Full Stack Developer

| Responsabilidad | Tareas Específicas | Sprints |
| --- | --- | --- |
| Integraciones | • Integrar frontend con backend • Integrar submódulos APH y Psicología | 4, 5, 6, 7 |
| Soporte transversal | • Soporte a Frontend y Backend • Resolver bloqueos | Todos |
| Funcionalidades completas | • Flujo completo de reporte de casos • Flujo completo de atención APH • Flujo completo de Psicología | 2, 4, 6 |
| Corrección de incidencias | • Bugs identificados en QA • Issues de integración | 5, 8 |

## Diseñador UX/UI y Diseñador Gráfico

| Responsabilidad | Tareas Específicas | Sprints |
| --- | --- | --- |
| Investigación | • Entrevistas con usuarios • Análisis de necesidades | 1 |
| Wireframes | • Wireframes de Home y navegación • Wireframes de formularios • Wireframes de bandejas | 1, 2, 4, 6 |
| Mockups | • Mockups de alta fidelidad • Prototipos interactivos | 1, 2, 4, 6 |
| Sistema de diseño | • Crear sistema de diseño (colores, tipografía) • Componentes UI consistentes | 1 |
| Recursos gráficos | • Íconos, ilustraciones • Recursos para PDFs | 1, 8 |
| Validación UX | • Pruebas de usabilidad • Validación con usuarios | 5, 8 |

# GESTIÓN DE RIESGOS

## Matriz de Riesgos

| ID | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Nivel | Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Equipo nuevo sin conocimiento de Fase 1 | Alto | Alta | Crítico | • Capacitación estructurada • Documentación detallada • Pair programming con expertos • Sesiones de code review diarias | Scrum Master |
| R-02 | Complejidad en lógica de seguimientos (más de 3) | Alto | Media | Alto | • Análisis profundo con usuarios • Diseño flexible de contador • Pruebas de aceptación extensas | Product Owner + Full Stack |
| R-03 | Integración entre submódulos APH y Psicología | Alto | Media | Alto | • Definición clara de APIs • Contratos de interfaces (OpenAPI) • Pruebas de integración continuas | Backend + Full Stack |
| R-04 | Cambios en alcance por normatividad | Medio | Media | Medio | • Reuniones semanales con stakeholders • Backlog priorizado por MoSCoW • Sprints cortos para adaptación | Product Owner |
| R-05 | Rendimiento en consultas complejas | Medio | Baja | Medio | • Optimización de BD e índices • Consultas paginadas • Cache de datos frecuentes | DBA/Backend |
| R-06 | Curva de aprendizaje de herramientas | Medio | Alta | Medio | • Documentación interna • Sesiones de conocimiento • Estándares de código definidos | Scrum Master |
| R-07 | Dependencia de servicios externos (correo) | Bajo | Baja | Bajo | • Implementar colas de mensajes • Reintentos con backoff • Fallback con logs | Backend |
| R-08 | Retrasos en UAT | Alto | Media | Alto | • Involucrar usuarios desde Sprint 3 • Demos frecuentes • Plan de contingencia | Product Owner |

## 8.2 Plan de Contingencia

| Riesgo | Plan de Contingencia | Activación |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Contratar consultor externo con experiencia en Fase 1 para apoyo | Si después de 2 sprints la velocidad es < 50% de lo esperado |
| R-02 | Reducir alcance a seguimientos fijos (3) y dejar flexibilidad para futuro | Si el desarrollo toma > 8 SP adicionales |
| R-03 | Crear un módulo de integración separado con pruebas automatizadas | Si se detectan más de 5 bugs de integración |
| R-08 | Realizar UAT adicional en Sprint 8 y ajustar según feedback | Si UAT inicial muestra > 20% de no conformidades |

# DEFINICIÓN DE DONE (DoD)

## Definition of Done para Historias de Usuario

| Criterio | Descripción | Verificación |
| --- | --- | --- |
| 1. Código revisado | • Code review aprobado por al menos 2 miembros del equipo • Cumple con estándares de codificación | Checklist de code review |
| 2. Pruebas unitarias | • Cobertura ≥ 80% • Todas las pruebas pasan exitosamente | Reporte de cobertura + Pipeline CI |
| 3. Pruebas funcionales | • Pruebas de aceptación ejecutadas y aprobadas • Criterios Gherkin verificados | Reporte de pruebas funcionales |
| 4. Documentación | • Documentación técnica actualizada (OpenAPI, comentarios) • Documentación de usuario (si aplica) | Documentación revisada |
| 5. Validación UX | • Prototipos validados con usuarios • Cumple con estándares de accesibilidad (WCAG 2.1 AA) | Reporte de validación UX |
| 6. Sin vulnerabilidades críticas | • Análisis SAST/DAST sin vulnerabilidades críticas • Dependencias actualizadas sin CVEs conocidos | Reporte de seguridad |
| 7. Despliegue exitoso | • Despliegue en entorno QA exitoso • Smoke tests pasan | Pipeline de despliegue |

## Definition of Done para Tareas Técnicas

| Criterio | Descripción |
| --- | --- |
| Código | • Código compilable sin errores • Sin warnings en linters |
| Pruebas | • Pruebas unitarias pasan localmente • Pruebas de integración pasan (si aplica) |
| Documentación | • Comentarios JSDoc/JavaDoc para funciones públicas • README actualizado |
| Integración | • Integración con rama principal sin conflictos • CI/CD pipeline pasa |

# ROADMAP DEL PROYECTO

## Roadmap Visual (Tabla)

| Semana | Sprint | Objetivos | Entregables | Hitos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | • Kick-off y alineación • Capacitación en Fase 1 • Diseño UX de Home y navegación | • Kick-off completado • Wireframes de Home • Entorno configurado | ✅ Kick-off |
| 2 | Sprint 1 | • Desarrollo de navegación • Home funcional | • Componentes de navegación • Home desplegado | ✅ Home en QA |
| 3 | Sprint 2 | • Capacitación en APIs y BD • Diseño de formulario de reporte | • Diseño aprobado • APIs de casos iniciadas | 📝 Formulario diseñado |
| 4 | Sprint 2 | • Reporte y consulta de casos | • Formulario funcional • Consulta de casos funcional | ✅ Casos en QA |
| 5 | Sprint 3 | • Capacitación en notificaciones • Configuración de correo | • Servicio de correo configurado • Plantillas diseñadas | 📧 Notificaciones configuradas |
| 6 | Sprint 3 | • Notificaciones y consentimientos | • Sistema de notificaciones • Consentimiento implementado | ✅ Notificaciones en QA |
| 7 | Sprint 4 | • Capacitación en APH • Modelado de BD APH | • Modelo de BD APH • Wireframes bandeja APH | 📊 BD APH creada |
| 8 | Sprint 4 | • Bandeja APH y triage | • Bandeja APH funcional • Triage implementado | ✅ APH base en QA |
| 9 | Sprint 5 | • Capacitación en derivaciones • Homologación de variables | • Variables homologadas • Flujos diseñados | ✅ Homologación completada |
| 10 | Sprint 5 | • Derivaciones y rutas externas | • Derivaciones funcionales • Seguimiento implementado | ✅ Derivaciones en QA |
| 11 | Sprint 6 | • Capacitación en Psicología • Modelado de BD Psicología | • Modelo de BD Psicología • Wireframes bandeja Psicología | 📊 BD Psicología creada |
| 12 | Sprint 6 | • Bandeja Psicología y contactos | • Bandeja Psicología funcional • Contactos implementados | ✅ Psicología base en QA |
| 13 | Sprint 7 | • Capacitación en seguimientos • Diseño de flujos | • Flujos de seguimiento diseñados | 📝 Seguimientos diseñados |
| 14 | Sprint 7 | • Seguimientos y derivaciones Psicología | • Seguimientos funcionales • Derivaciones implementadas | ✅ Seguimientos en QA |
| 15 | Sprint 8 | • Capacitación en PDFs • Diseño de plantillas | • Plantillas PDF diseñadas | 📄 PDFs diseñados |
| 16 | Sprint 8 | • Cierre de casos • PDFs • UAT • Despliegue | • Sistema completo funcional • PDFs generados • Documentación entregada • Sistema desplegado | 🚀 LANZAMIENTO |

# MÉTRICAS DE SEGUIMIENTO

## Métricas Clave

| Métrica | Definición | Frecuencia | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Velocidad del equipo | SP completados por sprint | Cada sprint | ≥ 40 SP (Sprint 4 en adelante) |
| Burndown Chart | SP pendientes vs tiempo | Diario | Línea descendente constante |
| Lead Time | Tiempo desde backlog hasta producción | Por historia | < 14 días |
| Cycle Time | Tiempo desde inicio hasta finalización | Por historia | < 10 días |
| Defectos por Sprint | Bugs encontrados en QA/UAT | Cada sprint | < 5 críticos, < 10 totales |
| Cobertura de pruebas | % de código cubierto por pruebas | Cada sprint | ≥ 80% |
| Avance porcentual | % de backlog completado | Semanal | 6.25% por semana |
| Satisfacción de usuario | Encuesta a usuarios después de UAT | Sprint 8 | ≥ 4.5/5 |

## Dashboard Sugerido

# RECOMENDACIONES FINALES

## Organización del Equipo

| Recomendación | Justificación |
| --- | --- |
| Daily Stand-up a las 9:30 AM | Alinear equipo, identificar bloqueos temprano |
| Pair Programming obligatorio en historias complejas | Transferencia de conocimiento entre desarrolladores |
| Rotación de roles en code review | Todos los miembros revisan código de todos, mejora calidad |
| Sesión de "Show and Tell" los viernes | Compartir aprendizajes y demostrar avances |

## Comunicación

| Recomendación | Justificación |
| --- | --- |
| Canal de Slack/Microsoft Teams dedicado | Comunicación ágil y centralizada |
| Reunión de alineación con stakeholders los martes | Validar prioridades y resolver dudas |
| Documentación de decisiones en ADR | Trazabilidad de decisiones técnicas |

## Ceremonias Scrum

| Ceremonia | Día/Horario | Duración | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Lunes 8:30 AM | 2 horas | Definir compromiso del sprint |
| Daily Stand-up | Lunes a viernes AM | 15 min | Sincronización diaria |
| Sprint Review |  | 1.5 horas | Demostrar trabajo completado |
| Sprint Retrospective |  | 1 hora | Mejorar procesos |

## Gestión del Conocimiento

| Recomendación | Justificación |
| --- | --- |
| Wiki del proyecto (Confluence) | Documentación centralizada y accesible |
| Sesiones de "Tech Talk" semanales | Compartir buenas prácticas y nuevas tecnologías |
| Grabación de demos y capacitaciones | Reutilización para futuros miembros |
| Checklist de onboarding | Facilitar integración de nuevos miembros |

## Gestión Documental

| Recomendación | Justificación |
| --- | --- |
| Documentación en código (OpenAPI, JSDoc) | Documentación siempre actualizada |
| Manual de usuario interactivo | Mejor experiencia para usuarios finales |
| Plan de pruebas documentado | Trazabilidad de pruebas y cobertura |

## Calidad del Software

| Recomendación | Justificación |
| --- | --- |
| CI/CD con pruebas automatizadas | Detectar errores temprano |
| SonarQube para calidad de código | Mantener estándares de calidad |
| Pruebas de carga y estrés (Sprint 8) | Garantizar rendimiento en producción |

## Escalabilidad

| Recomendación | Justificación |
| --- | --- |
| Diseño modular (microservicios) | Facilita escalar componentes individuales |
| Particionamiento de BD | Manejar crecimiento de datos |
| Cache distribuido (Redis) | Mejorar tiempos de respuesta |

## Arquitectura

| Recomendación | Justificación |
| --- | --- |
| Separación clara de capas | Mantenibilidad y testing |
| Uso de DTOs y mapeadores | Seguridad y control de datos expuestos |
| Event-driven para notificaciones | Desacoplamiento y confiabilidad |

## Riesgos Futuros

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Crecimiento de usuarios | Escalamiento horizontal, optimización de consultas |
| Nuevas regulaciones | Mantener flexibilidad en términos y consentimientos |
| Cambios en el equipo | Documentación robusta, onboarding estructurado |

# ESTIMACIONES Y CAPACIDAD

## Capacidad del Equipo por Sprint

| Rol | Miembros | Capacidad Teórica (SP) | Capacidad Real (70% eficiencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | 1 | 20 | 14 |
| Backend | 1 | 20 | 14 |
| Full Stack | 1 | 25 | 17.5 |
| UX/UI | 1 | 15 | 10.5 |
| Total | 4 | 80 | 56 |

## Velocidad Inicial Estimada

- Sprint 1-2: 30 SP (Curva de aprendizaje, capacitación)
Sprint 3-4: 40 SP (Adaptación a herramientas)
Sprint 5-8: 50 SP (Rendimiento óptimo)

- Velocidad Promedio Estimada: 42.5 SP por sprint

## Plan de Ajuste

| Período | Acción | Condición |
| --- | --- | --- |
| Después de Sprint 1 | Revisar estimaciones y ajustar historias restantes | Si velocidad < 25 SP |
| Después de Sprint 2 | Agregar capacitación adicional si hay dificultades | Si persistencia de bloqueos técnicos |
| Después de Sprint 4 | Reevaluar alcance y prioridades | Si velocidad < 35 SP |
| Después de Sprint 6 | Ajustar fechas de entrega si es necesario | Si desviación > 20% |

## Cálculo de Story Points por Historia

| Complejidad | SP | Criterios | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| Muy Simple | 1-2 | Cambios menores, configuraciones | Botón "Volver al inicio" |
| Simple | 3-5 | Funcionalidad simple, pocas validaciones | Formulario básico |
| Mediana | 5-8 | Funcionalidad con lógica moderada | Creación de caso con validaciones |
| Compleja | 8-13 | Múltiples integraciones, lógica compleja | Flujo completo de psicología |
| Muy Compleja | 13-21 | Arquitectura nueva, muchas integraciones | Sistema de notificaciones completo |

# PLAN DE COMUNICACIÓN CON STAKEHOLDERS

| Frecuencia | Formato | Participantes | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| Semanal | Demo de avance | Product Owner + Stakeholders clave | Validar entregables y prioridades |
| Quincenal | Reunión de estado | Todo el equipo + Stakeholders | Revisar roadmap y riesgos |
| Mensual | Comité de proyecto | Directivos + Product Owner | Aprobación de cambios y presupuesto |

# GLOSARIO DE TÉRMINOS

| Término | Definición |
| --- | --- |
| APH | Atención Primaria en Salud (primer nivel de atención) |
| CasoID | Identificador único generado al crear un caso |
| Triage | Clasificación de casos por nivel de prioridad (Alto/Medio/Bajo) |
| SLA | Service Level Agreement (tiempo máximo de respuesta) |
| Ruta Externa | Activación de entidades externas (Salud, Fiscalía, Línea 123) |
| Dupla | Equipo de apoyo psicosocial |
| UAT | User Acceptance Testing (Pruebas de aceptación de usuario) |
| DoD | Definition of Done (Definición de Terminado) |

# RESUMEN EJECUTIVO

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Duración Total | 16 semanas (8 sprints de 2 semanas) |
| Historias de Usuario | 33 |
| Story Points Totales | 204 SP |
| Velocidad Estimada | 42.5 SP por sprint |
| Capacidad del Equipo | 4 desarrolladores + 1 UX/UI |
| Épicas | 5 |
| Features | 15 |
| Riesgos Críticos | 3 identificados |
| Hitos Principales | 8 |

Documento elaborado por: Equipo de Proyecto Casilda Fase 2
Fecha de aprobación: 30 de julio de 2026
Versión: 1.0

Nota final: Este plan está diseñado para ser flexible y ajustarse según el desempeño del equipo durante los primeros sprints. Se recomienda revisar la velocidad y el avance cada sprint para realizar ajustes oportunos y garantizar la entrega exitosa de la Fase 2 del Proyecto Casilda.